Etapa/Tarefa		Responsabilidade Duração Estimada Início Término

Etapa 1

Infraestutura

Entrega de carta de infraestutura

Preparação de infraestrutura

Vistoria da infraestrutura fornecida

# Implantação da central de atendimento

Preparação do ambiente físico

Preparação da infra-estrutura operacional

Preparação da infra-estrutura tecnológica

# Local Físico

Vistoria

Documentação – Contrato

Checar entrada de Telefonia/Dados

Hardware

Instalação e configuração de servidores

Instalação e configuração de workstations

# Telecom

# Instalação de links de comunicação (voz e dados)

Testes de comunicação

Homologação

# Software

Definição das ferramentas utilizadas pelos Atendentes na operação

Definição da data de entrega do sistema

Entrega do sistema

Plano estratégico de testes integrados e homologação de processos, sistemas e infra-estrutura técnica

Testes de operação do novo front-end

Disponibilização dos sistemas no site de atendimento

Testes integrados no site – sem Atendentes

Simulação de situação real de atendimento com o novo Frond-End no site

Homologação do sistema com o novo front-end no site

Relatório de avaliação dos testes integrados e homologação de processos, sistemas e infra-estrutura técnica

Programa de mobilização de pessoal

Definição do perfil dos atendentes

Definição da quantidade de atendentes na distribuição semanal

Definição dos critérios para contratação

Definição da estratégia de comunicação – ferramentas, datas, grupos etc.

Organização da reunião de comunicação

Comunicação interna

Processo de admissão

Exame admissional

Relatório de avaliação do programa de mobilização de pessoal

Programa de capacitação e treinamento para viabilização da cobrança centralizada

Montagem do programa – conteúdo e aspectos didáticos

Montagem das turmas

Preparação do ambiente de treinamento

Realização dos treinamentos

Relatório de avaliação do programa de capacitação e treinamento

Implantação

Relatório de avaliação do novo site

Implantação da central de atendimento especial

# Preparação da infra-estrutura operacional

Montagem de divisórias

Montagem de salas e ambientes

Preparação da infra-estrutura  tecnológica

# Software

Disponibilizar sistema com novo front-end aos Atendentes

# Telecom

Instalação de links de comunicação ( voz e dados )

Testes de comunicação

# Preparação do efetivo humano

# Preparação do ambiente de treinamento

Realização dos treinamentos

# Entrega dos Equipamentos

Entrega da Plataforma de Gerenciamento do Call Center

Entrega da Plataforma de Atendimento do Call Center

Entrega do Software para Plataforma de Atendimento

Entrega da URA (Unidade de Resposta Audível)

Entrega do Gravador

Entrega do CTI

# Plataforma de gerenciamento do Call Center

Instalação Física

Energização

Integração com a Plataforma de Atendimento

Configuração/Programação

# Base de Dados

Reunião para a Base de Dados

Entrega da primeira versão

Revisão da Base de Dados

Fechamento da Base de Dados ( Assinatura)

# Plataforma de Atendimento

# Instalação Física e energização dos gabinetes

# Instalação e energização dos módulos de processamento

# Instalação das Placas de controle ( periféricas

# Programação da Base de Dados e testes pré-ativação

# URA ( Unidade de Resposta Audível)

# Instalação Física

# Configuração e Programação lógica

# Integrações

# Testes para Ativação

# Gravador

# Instalação Física

# Configuração e Programação lógica

# Integrações

# Testes para Ativação

# CTI

# Servidor para Ativo de cobrança

# Instalação Física

# Configuração e Programação lógica

# Integrações

# Testes para Ativação

# Instalação Física

# Testes

# Testes Gerais para Ativação

# Ativação

# Day After